5.系统测试计划

1. 导言

1.1 目的

本文档的目的是描述失能老人智能轮椅租赁平台的系统测试设计，其主要内容包括：

测试系统简介；

测试方法

测试内容与用例设计

测试标准

本文档的预期读者为：

开发人员

项目管理人员

测试人员

1.2 范围

本文档定义了智能轮椅租赁平台的功能性测试和非功能性测试设计，包括测试场景、测试数据、测试用例等。测试范围覆盖平台的客户端（用户端、护理人员端）与后台管理端的主要业务功能。

1.3 编写说明

IoT：Internet of Things（物联网）。

API：Application Programming Interface（应用程序编程接口）。

App：智能轮椅租赁平台的移动客户端应用程序。

1.4 术语定义

智能轮椅：具备传感器、远程监控和定位功能的电动轮椅。

租赁平台：用于管理轮椅租赁流程、支付、订单跟踪和售后服务的系统。

功能性测试：验证系统是否正确实现业务功能的测试。

性能测试：验证系统在高并发和大数据量下能否保持正常服务的测试。

可用性测试：验证平台是否满足目标用户群（失能老人及其照护人员）的使用习惯与便捷性需求。

1.5 引用标准

[1]《企业文档格式标准》

[2]《软件测试计划报告格式标准》

1.6 参考资料

[1] 《智能医疗辅助设备标准规范》

[2] 《失能老人照护服务需求调研报告》

[3] 《软件测试技术概论》 古乐 史九林 / 清华大学出版社

[4] 《软件测试：第二版》 Paul C.Jorgensen / 机械工业出版社

1.7 版本更新信息

本文档的更新记录如表5-1所示。

表5-1  版本更新记录

| 修改日期 | 修改后版本 | 修改位置 | 修改内容概述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.09.25 | 0.1 | 全部 | 初始发布版本 |
| 2025.09.28 | 0.2 | 全部 | 内容修改 |
| 2025.10.10 | 0.3 | 全部 | 格式修改 |

2. 测试项目

2.1 测试项目的背景

测试的目的是验证失能老人智能轮椅租赁平台的核心功能是否满足业务需求，包括轮椅租赁、订单支付、位置追踪、远程监控、客户服务等。同时验证系统是否能在多用户并发访问时保持稳定，确保数据安全性与服务可用性。

2.2 测试要点

被测特性：

租赁业务流程功能测试；

支付与订单管理功能测试；

实时定位与远程监控测试；

性能与安全性测试。

不被测特性：

硬件轮椅的电机与传感器底层驱动；

第三方支付平台自身功能；

操作系统本身功能。

2.3 测试内容

2.3.1 功能测试内容

1）用户注册与登录

验证老人/家属用户注册、护理人员注册、管理员登录的有效性。

异常输入（手机号错误、验证码过期）时的提示。

2）智能轮椅租赁

查询轮椅库存，选择租赁时长、租赁类型。

提交订单，进入支付流程。

租赁记录可查询、退租流程可执行。

3）支付功能

支持多种支付方式（银行卡、支付宝、微信支付等）。

异常场景：支付超时、支付失败。

4）定位与监控

实时显示轮椅位置轨迹。

远程监控视频是否可用。

偏离预设区域时自动报警。

5）客服与反馈

在线提交问题工单。

客服后台工单处理。

2.3.2 非功能性测试内容

性能测试：模拟100个用户同时租赁和支付，检测系统响应时间。

安全性测试：验证数据传输是否加密，账户信息是否防止泄露。

可用性测试：针对老年用户的界面易用性（字号、对比度、语音辅助）。

3. 测试方法

3.1 测试环境

1）软件配置

操作系统：Windows Server 2019 / Linux Ubuntu 20.04

数据库：MySQL 8.0

移动端：Android 11，iOS 15

浏览器：Chrome / Edge / Safari

2）硬件需求

服务器CPU：8核以上

内存：32GB以上

存储：1TB SSD

3）测试工具

JMeter（性能测试）

Postman（接口测试）

Selenium（自动化功能测试）

3.2 测试方法与策略

功能测试：黑盒测试，采用等价类划分、边界值分析。

性能测试：压力测试与负载测试，逐步增加虚拟用户。

安全测试：SQL注入、弱口令、权限绕过测试。

可用性测试：邀请目标用户群体（老人和护理人员）进行体验。

4. 测试标准

4.1 测试通过/失败标准

所有功能测试用例执行完成，无严重（High级别）及以上缺陷遗留；

性能指标满足响应时间 < 2秒；

安全性测试无高危漏洞。

4.2 测试挂起/恢复条件

当出现阻塞缺陷（如支付功能无法使用）时，测试挂起；

缺陷修复并回归验证通过后，测试恢复。

4.3 系统测试交付结果

系统测试计划；

系统测试用例与脚本；

缺陷跟踪结果；

测试总结报告。

5. 测试计划

5.1 角色与职责

系统测试人员与职责划分如表5-1所示

表5-1  测试人员与职责划分

| 角色 | 小组成员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试经理 | 王健丰 | 制定测试计划，组织测试工作，提交测试报告 |
| 测试工程师 | 陈佳琳 | 编写与执行测试用例，记录缺陷，编写测试总结 |
| 测试管理员 | 王子鹏 | 搭建测试环境，维护测试工具与数据 |

5.2 测试工作安排

测试工作安排如表5-2所示。

表5-2  测试工作安排表

| 序号 | 工作任务 | 时间 | 开始日期 | 结束日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学习业务需求，准备测试工具 | 2工作日 | 2025.9.23 | 2025.9.24 |  |
| 2 | 编写系统测试计划 | 1工作日 | 2025.9.25 | 2025.9.25 |  |
| 3 | 设计并评审测试用例 | 1工作日 | 2025.9.26 | 2025.9.26 |  |
| 4 | 搭建测试环境 | 2工作日 | 2025.9.26 | 2025.9.27 |  |
| 5 | 执行功能测试并记录缺陷 | 3工作日 | 2025.9.27 | 2025.9.29 |  |
| 6 | 执行性能与安全测试 | 3工作日 | 2025.9.27 | 2025.9.29 |  |
| 7 | 回归测试 | 2工作日 | 2025.9.29 | 2025.9.30 |  |
| 8 | 输出测试报告 | 1工作日 | 2025.9.30 | 2025.9.30 |  |

6. 审批

本测试设计文档经项目组成员和专家评审通过。

测试经理签名：王健丰