附件7  网上招聘系统客户端系统测试报告

1.导言

1.1 目的

本测试报告旨在全面记录失能老人智能轮椅租赁平台在系统测试阶段发现的缺陷、解决方案及测试结果，为项目上线提供质量评估依据。其主要内容包括：

·测试环境简介；

·测试数据度量；

·测试结果评估。

本文档的预期读者是：

·项目管理人员

·测试人员

1.2 范围

本文档涵盖客户端与后台管理端的功能测试、性能测试、安全性测试及可用性测试的执行结果与分析，总结系统在测试阶段的整体表现。

1.3 编写说明

IoT：物联网
	API：应用程序编程接口
	JWT：JSON Web Token
	SIT：系统集成测试
	UAT：用户验收测试

1.4 术语定义

功能性测试：验证系统是否按照需求规格正确实现各项业务功能。

性能测试：验证系统在高并发、大数据量下的响应能力与稳定性。

安全性测试：验证系统在数据传输、权限控制等方面的安全机制。

可用性测试：验证系统界面与操作流程是否符合目标用户（失能老人、护理人员）的使用习惯。

1.5 引用标准

[1]《企业文档格式标准》

北京长江软件有限公司

[2]《软件测试报告格式标准》

北京长江软件有限公司软件工程过程化组织

1.6 参考资料

[1]《智能医疗辅助设备标准规范》

[2]《失能老人照护服务需求调研报告》

[3]《软件测试技术概论》 古乐 史九林 / 清华大学出版社

[4]《软件测试：第二版》 Paul C.Jorgensen / 机械工业出版社

1.7 版本更新信息

本文档版更新信息如表7-1所示。

表7-1  版本更新记录

| 修改编号 | 修改日期 | 修改后版本 | 修改位置 | 修改内容概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 2025.10.06 | 1.0 | 全部 | 初始发布版本 |
| 001 | 2025.10.07 | 2.0 | 4章 | 修改 |

2. 测试时间、地点和人员

本次测试的时间、地点和人员总结如下。

·测试时间：2025-10-01~2025-10-08，基本按照计划进行；

·地点：线上进行；

·人员：测试组的全体成员共计4人。

3. 测试环境描述

3.1硬件环境

应用服务器：CPU 4核，内存 8G

数据库服务器：CPU 4核，内存 16G

网络环境：千兆局域网

3.2 软件环境

操作系统：Windows10

数据库：MySQL 8.0

应用框架：Spring Boot 3.3.3

应用服务器：Tomcat 9.0

前端框架：Vue 3 + Element Plus

3.3 测试工具

JMeter：性能测试

Postman：接口测试

Selenium：自动化功能测试

4. 测试执行情况

测试数据总结如下。

4.1功能测试执行情况

本次系统测试依据《测试设计》文档中的测试用例覆盖矩阵，对失能老人智能轮椅租赁平台的客户端及管理端主要功能模块进行了全面测试。

表7-2是测试用例执行情况的详细度量数据。

表7-2  测试用例的度量数据

| 序号 | 功能模块 | 测试用例ID | 用例标题 | 优先级 | 执行结果 | 缺陷ID（关联） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户注册 | TC-USER-001 | 家属/护工用户注册功能测试 | 高 | 通过 |  |  |
| 2 | 用户登录 | TC-USER-002 | 账号密码登录功能测试 | 高 | 失败 | DEF-001 | SQL注入防护未生效 |
| 3 | 用户登录 | TC-USER-003 | 退出登录功能测试 | 中 | 通过 |  |  |
| 4 | 个人信息 | TC-USER-004 | 个人信息维护功能测试 | 中 | 失败 | DEF-002 | 手机号格式验证缺失 |
| 5 | 轮椅浏览 | TC-RENTAL-001 | 轮椅列表展示功能测试 | 高 | 通过 |  |  |
| 6 | 轮椅浏览 | TC-RENTAL-002 | 轮椅详情查看功能测试 | 高 | 通过 |  |  |
| 7 | 租赁下单 | TC-RENTAL-003 | 创建租赁订单功能测试 | 高 | 通过 |  |  |
| 8 | 租赁下单 | TC-RENTAL-004 | 租赁时间验证功能测试 | 高 | 失败 | DEF-003 | 可租赁过去日期 |
| 9 | 订单管理 | TC-RENTAL-005 | 订单状态跟踪功能测试 | 中 | 通过 |  |  |
| 10 | 维修服务 | TC-REPAIR-001 | 维修申请提交功能测试 | 高 | 失败 | DEF-004 | 故障描述字数无校验 |
| 11 | 维修服务 | TC-REPAIR-002 | 维修进度查询功能测试 | 中 | 通过 |  |  |
| 12 | 评价反馈 | TC-FEEDBACK-001 | 用户反馈提交功能测试 | 中 | 失败 | DEF-005 | 评论字数无校验 |
| 13 | 评价反馈 | TC-FEEDBACK-002 | 订单评价提交功能测试 | 低 | 失败 | DEF-006 | 可重复提交评价 |
| 14 | 用户管理 | TC-ADMIN-USER-001 | 用户信息查询功能测试 | 高 | 通过 |  |  |
| 15 | 用户管理 | TC-ADMIN-USER-002 | 用户状态管理功能测试 | 中 | 通过 |  |  |
| 16 | 轮椅管理 | TC-ADMIN-CHAIR-001 | 轮椅信息维护功能测试 | 高 | 失败 | DEF-007 | 价格可输入负数 |
| 17 | 订单管理 | TC-ADMIN-ORDER-001 | 订单审核处理功能测试 | 高 | 通过 |  |  |
| 18 | 维修管理 | TC-ADMIN-REPAIR-001 | 维修工单分配功能测试 | 高 | 通过 |  |  |
| 19 | 数据统计 | TC-ADMIN-STATS-001 | 业务数据统计功能测试 | 中 | 通过 |  |  |
| 20 | 反馈管理 | TC-ADMIN-FEEDBACK-001 | 反馈回复处理功能测试 | 中 | 通过 |  | 新增测试用例 |

表7-3 功能测试执行情况综述

| 度量项 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设计用例总数 | 19 | 初始设计用例 |
| 执行用例总数 | 20 | 包含1个新增用例（TC-ADMIN-FEEDBACK-001） |
| 通过用例数 | 13 |  |
| 失败用例数 | 7 |  |
| 测试通过率 | 65% | (通过用例数 / 执行用例总数) * 100% |
| 发现缺陷总数 | 7 | 与失败用例关联，均为功能性缺陷 |
| 用例缺陷密度 | 35% | (发现缺陷总数 / 执行用例总数) * 100% |

执行情况分析：

测试通过率为65%，表明系统基本功能流程已打通，但存在较多影响功能正确性的缺陷。

高优先级用例执行率为100%，确保了核心业务流程得到充分验证。

主要问题集中在输入验证、业务逻辑边界条件和安全防护方面，例如：时间校验、字数限制、SQL注入防护等。

测试过程中补充了反馈管理功能的测试用例，实现了对需求更全面的覆盖。

4.2 性能测试执行情况

并发用户数：20

测试场景：用户同时进行租赁下单与支付操作

平均响应时间：1.8秒（标准：<2秒）

通过率：92%

系统稳定性：无宕机、无数据丢失

事务时间响应：见表7-4。

表7-4 事务的响应时间表

| 响应时间差 交易事务 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 用户登录 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 0.3 |
| 查询轮椅列表 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 0.4 |
| 查看轮椅详情 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 0.3 |
| 创建租赁订单 | 3.2 | 1.5 | 2.4 | 0.6 |
| 查询订单详情 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.3 |
| 提交维修申请 | 2.3 | 0.9 | 1.6 | 0..4 |
| 查询维修进度 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 |
| 提交评价反馈 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 0.4 |
| 结束. | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 测试结果分析

5.1 测试进度和工作量度量

下面总结功能测试的进度和工作量计划与实际比较结果。

5.1.1 进度度量

表7-5是测试进度的计划与实际结果比较。从度量数据看实际进度与计划基本相符。

表7-5 测试进度的度量数据

| 任务 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试计划与设计 | 2025.10.1 | 2025.10.2 | 2025.10.1 | 2025.10.2 |
| 测试执行 | 2025.10.3 | 2025.10.9 | 2025.10.3 | 2025.10.9 |
| 测试总结 | 2025.10.10 | 2025.10.10 | 2025.10.10 | 2025.10.10 |

5.1.2 工作量度量

表7-6是实际测试工作量的数据，与计划基本相符。

表7-6 测试进度的度量数据

| 任务 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 工作量（人天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试计划与设计 | 2025.10.1 | 2025.10.2 | 2025.10.1 | 2025.10.3 | 3 |
| 测试执行 | 2025.10.3 | 2025.10.7 | 2025.10.3 | 2025.10.8 | 5 |
| 测试总结 | 2025.10.7 | 2025.10.9 | 2025.10.8 | 2025.10.9 | 2 |

5.2 缺陷数据度量

表7-7是测试过程缺陷数据的总结情况，从缺陷的严重程度看，严重和致命的缺陷占的比例圈套，说明系统还是存在严重问题，需要重新修改，产品不能提交。从缺陷的类型看，功能缺陷、赋值缺陷和设计缺陷占比较大的比例，说明设计和编码过程中存在很大的问题。

表7-7  测试过程的缺陷数据

| 被测对象 | 总 数 | 严重程度 |  |  |  | 缺陷类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 致命 | 严重 | 一般 | 提示 | 设计错误 | 赋值错误 | 算法错误 | 接口错误 | 功能错误 | 其他 |
| 用户注册页面 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 用户登录页面 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 租赁订单页面 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维修申请页面 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 个人信息页面 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 评价反馈页面 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 用户管理页面 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 轮椅管理界面 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权限控制功能 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图片上传功能 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 系统性能 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

5.3 综合数据分析

根据测试的结果可以得出如下的分析数据。

用例执行效率

=执行用例总数/执行总时间（小时）

=20 / 45

≈ 0.44 个用例/小时

用例质量

=缺陷总数/用例总数×100%

= 7 / 20 × 100%

= 35%

6.1 测试任务评估

本次测试执行准备充足，完成了既定目标。但由于经验以及对工具使用不熟练，因此对系统性能测试还有待提高和加强。

测试结论如下：

- 系统基本功能实现完整，业务流程通畅；

- 性能指标满足预期，响应时间在可接受范围内；

- 安全性整体良好，但部分接口需加强加密机制；

6.2 测试对象评估

测试对象不符合测试阶段质量要求，存在较多的缺陷，尤其是有缓冲区溢出缺陷，所以，不能进入下一个阶段，这个客户端的系统需要进行修正，而后重新组织系统测试。

测试建议如下：

- 修复所有严重与一般缺陷，特别是输入验证与权限控制问题；

- 加强接口数据传输加密，确保用户数据安全；

- 补充自动化测试脚本，提升回归测试效率；

- 建议进行第二轮系统测试，验证修复效果后再进入UAT阶段。